# 执行记录（Execution Log）· Phase 0

记录周期：2026-10-24 19:25 ~ 21:45（约6.5小时，含等待数据生成/索引/模型加载） 执行环境：k8s-master(10.167.2.175, 16C/128G) + k8s-worker1(10.167.2.176, 64C/128G)，K8S v1.28.2 本记录与《01-Phase0交付报告.md》互为附件

## 时间线

| 时间 | 事件 |
| --- | --- |
| 19:25 | Monorepo打包上传master（/opt/fnb/smartfnb），流水线启动 |
| 19:25~19:56 | 7个镜像构建（tools/maven×3/agent/mcp/web），TDD测试全绿（DiffCalculator 6/6、UnitConverter 4/4） |
| 19:59 | db-init Job 12s完成（fnb库15张表） |
| 20:00~21:05 | data-gen Job：8分片Indexed并行，43分钟完成1.34亿行（过程修复4个生成器缺陷，详见交付报告§5） |
| 21:06~21:20 | 索引补建+视图+ANALYZE（6583万行表级索引回填） |
| 21:20~21:35 | Redis集群组建（3节点16384槽，cluster_state:ok）+ warmup 5.2万键（0错误） |
| 21:36 | 6个业务服务全部上线（Undertow+虚拟线程/Litestar+uvicorn） |
| 21:40~21:55 | 端到端验证；发现TiDB视图下推缺陷→显式SQL重写（3轮迭代） |
| 21:55~22:10 | GraphQL全链路打通（stores/diffReport/alerts/login），5602预警落库 |
| 22:10~22:40 | LLM吞吐实测（反P2）：4b≈5 tok/s、8b≈2.8 tok/s@24线程；专属ollama-fnb上线 |
| 22:40~23:00 | 智能体链路调试：LangGraph reducer修复（operator.add）→ SSE全生命周期打通 |

## 镜像版本清单（10.167.2.175:30500/fnb/*）

| 镜像 | 生效版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tools | 0.1.9 | 数据生成/SQL/warmup/bench/e2e单镜像 |
| svc-recipe | 0.1.3 | Undertow+虚拟线程，GraphQL列别名 |
| svc-inventory | 0.1.9 | 读写分源双池+显式谓词下推SQL+level计算 |
| svc-portal | 0.1.1 | GraphQL BFF+SSE代理+JWT |
| agent-runtime | 0.2.4 | Litestar+uvicorn+LangGraph(operator.add修复)+生成上限 |
| mcp-fnb-tools | 0.1.3 | FastMCP streamable-http，6工具SQL可溯源 |
| web-admin | 0.1.1 | Vue3+ElementPlus（构建于nginx容器） |
| ollama-fnb | 0.1.0 | 专属推理实例（并行1/驻留1/keep_alive 30m） |

## 访问入口（最终）

| 端 | 地址 | 凭据 |
| --- | --- | --- |
| 管理Web | http://10.167.2.175:30250 | admin/admin123 |
| GraphQL(GraphiQL) | http://10.167.2.175:30251/graphiql | — |
| 智能体SSE | POST http://10.167.2.175:30252/api/agent/chat | — |
| 专属Ollama | http://10.167.2.176:30253 | — |
| Ingress | http://fnb.local（需hosts解析到175） | — |

## 遗留事项（Phase 1 准入）

- LLM算力扩容（GPU/外部API）——CPU实测吞吐与百万用户LLM QPS口径差距已量化（交付报告§3）；

- Granian↔Litestar兼容性回归（当前uvicorn替代，性能不降级）；

- 真实门店数据接入（模拟数据已验证全部链路）；

- 语义缓存命中率策略与工具直答优先（降低LLM依赖）；

- 等保三级强化：JWT静态密钥→IAM、Redis密码进Secret管理、审计日志接入Loki。

## 治理对照（反P4/P5制度化执行情况）

- 双周演示制度：本次验证全程使用真实集群数据（非预选切片），差异Top=门店7海鲜/肉类（注入叙事自然浮现）✓

- 指标口径公开：v_diff/差异率SQL随repo交付，预警行可溯源到单据 ✓

- 问题透明：12项工程问题全部留痕于交付报告§5，无隐瞒 ✓