# 多视角审查报告 与 重构升级方案 V2.0

审查日期：2026-10-25　|　审查对象：连锁餐饮智能体平台（P0-P3全部交付物） 审查方法：文档×代码×集群三方交叉核对（grep级验证，非印象式审查） 状态：待甲方确认重构范围后执行（本报告含确认决策点§6）

## 1. 审查范围与方法

- 资料：docs/00-总体方案V1.1、01-Phase0报告、02-执行记录、03-上线报告

- 代码：smartfnb monorepo（9服务+3前端+工具链，Python+Java约3176行）

- 集群：fnb-prod 20 Pod实况、镜像版本、压测记录

- 关键审计手段：对方案中声明的每项技术做代码级grep验证（结果见§3对照矩阵）

## 2. 五视角评分卡

### 2.1 招标师视角（合规与交付完整度）—— 8.0 / 10

| 维度 | 得分 | 评语 |
| --- | --- | --- |
| 文档规范（GB/T 8567） | 8.5 | 方案/阶段报告/执行记录/上线报告齐全，版本可追溯 |
| 阶段门禁（Go/No-Go） | 9.0 | 四阶段全部先测试后放行，证据链完整 |
| 透明交付（反P4/P5） | 9.5 | 12+项工程问题全留痕，压测数据未粉饰（LOW置信度如实呈现） |
| 声明闭环性 | 6.0 | 方案声明的多项技术未落地或未闭环（详见§3），招标答辩存在被质询风险 |
| 风险管理 | 8.0 | Top10风险表+3项上线后补强项诚实列示 |

一句话：过程治理是标杆级的，但”技术声明与交付实物的一致性”是最大失分点——评标专家对照技术方案逐条核验时会发现差距。

### 2.2 FDE工程师视角（现场交付与客户价值）—— 8.5 / 10

| 维度 | 得分 | 评语 |
| --- | --- | --- |
| 数据评估先行（反P1） | 9.5 | 质量门禁5规则制度化+可溯源，是复盘教训的最佳实践转化 |
| 承诺纪律（反P2） | 9.0 | 实测定SLO、MAPE 62%如实标LOW，拒绝编造 |
| 人在环治理 | 9.0 | 采购建议单DRAFT→人工审批，AI不可越权有测试守护 |
| 客户触点完整性 | 6.5 | 采购审批/质量报告/需求预测有API但无UI页面——对门店用户等于不可见 |
| 运维可交接性 | 7.5 | run.sh可重放，但无CI流水线、无备份演练（已列补强） |

一句话：工程伦理执行到位，但”最后一公里”的界面缺失会让客户感知打折。

### 2.3 资深架构师视角（结构与性能）—— 7.0 / 10

| 维度 | 得分 | 评语 |
| --- | --- | --- |
| DDD/读写分离/HTAP | 8.5 | 限界上下文清晰，TiDB双数据源落地，谓词下推教训沉淀 |
| 多级缓存 | 5.0 | L1 Caffeine✓；但Redis集群warmup的5.2万键无任何Java服务消费（grep证实）——属”建了仓没人取货” |
| 事件驱动 | 3.0 | Pulsar零使用：领域事件未建，预警靠CronJob每日07:30轮询，“24h发现”实际是”T+1批处理” |
| GraphQL演进 | 6.0 | BFF可用，但D3决策的”Apollo Router Phase 2评估”未执行，决策悬空 |
| 可观测 | 5.5 | Prometheus指标✓；OTel GenAI语义约定零落地，无trace、无LLM调用链 |
| 容量与压测 | 7.0 | 4100+RPS/P95<100ms达标，但用自制aiohttp脚本而非K6/Locust（不可复核性差） |
| 服务网格/网关 | 5.0 | Istio/LiteLLM勘察后未启用，无ADR记录”为什么不用” |

一句话：骨架正确、性能达标，但三条”声明的支柱”（事件总线/语义缓存/可观测）是空心的。

### 2.4 AI教授级高工视角（前沿技术落地诚实度）—— 6.0 / 10

| 维度 | 得分 | 评语 |
| --- | --- | --- |
| MCP落地 | 8.5 | ✅真实落地：FastMCP+streamable-http（协议2025-11-25），10工具SQL可溯源；缺注册中心/工具鉴权/MCP span |
| 数字溯源反幻觉 | 9.0 | numeric_guard+“8公斤牛肉”回归测试，学术上站得住 |
| A2A协议 | 2.0 | ❌未落地。方案写”预留接口”，实际代码无AgentCard、无A2A endpoint——“预留”二字撑不起前沿性声明 |
| 世界模型（World Models） | 0.5 | ❌未采用。无业务仿真层/数字孪生/what-if推演——agent决策前无法在”虚拟门店”上预演 |
| Agent Harness | 3.0 | ❌未显式建设。现有LangGraph图+guards是雏形，缺标准harness的定义：统一工具循环、上下文工程、预算控制、评测回路（eval harness） |
| Hermes | 0.5 | ❌未评估。无论是Hermes模型系（函数调用强）还是Hermes协议均未进入选型对比 |
| 评测体系（Eval） | 4.0 | 有单测，无评审集回归、无幻觉率/采纳率指标看板 |
| 语义缓存（L3/Milvus） | 2.0 | ❌方案§7.2承诺”Milvus相似度>0.92命中70%+“，实际只有Redis精确md5匹配（FAQ），向量语义缓存零实现 |

一句话：MCP与反幻觉是真功夫；但世界模型/Harness/Hermes/A2A/语义缓存五项在方案里”出现过名字”、在代码里”不存在实体”——这正是用户点名的要害，必须重构补齐或从方案中降级声明（二者只能选一，选前者）。

### 2.5 高级美工视角（体验与设计系统）—— 6.5 / 10

| 维度 | 得分 | 评语 |
| --- | --- | --- |
| 视觉一致性 | 7.5 | Element Plus规范使用，管理端/两H5风格统一 |
| 信息层级 | 7.0 | 差异看板主次分明，HIGH红色警示有效 |
| 功能覆盖 | 5.0 | web-admin仅3页（登录/看板/对话）：采购审批、质量门禁、预测页缺失 |
| 移动端体验 | 6.5 | H5可用，但PDA扫码场景未做大按钮/防误触优化 |
| 无障碍(a11y) | 4.0 | 未做对比度校验/键盘导航/ARIA标注 |
| 设计系统 | 5.0 | 无design tokens、无暗色模式、组件未抽离 |

### 2.6 加权总分

| 视角 | 权重 | 得分 | 加权 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标师 | 15% | 8.0 | 1.20 |
| FDE | 20% | 8.5 | 1.70 |
| 架构师 | 25% | 7.0 | 1.75 |
| AI教授 | 30% | 6.0 | 1.80 |
| 美工 | 10% | 6.5 | 0.65 |
| 总分 |  |  | 7.10 / 10 |

## 3. 先进性声明 vs 实际落地 对照矩阵（本次审查核心产出）

| # | 方案声明 | 代码实证 | 判定 | 缺口性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCP”全面MCP化”（§3.1） | mcp-fnb-tools 10工具，streamable-http | ✅落地 | 补注册中心+鉴权+span |
| 2 | A2A”预留接口”（§3.1） | grep无a2a/AgentCard | ❌未落地 | 需最小可用实现 |
| 3 | 世界模型（未声明但属”最新技术”应评） | 无仿真/孪生代码 | ❌未采用 | 新增World Model模块 |
| 4 | Agent Harness（同上） | LangGraph雏形非标准harness | ⚠️雏形 | 重构为显式harness |
| 5 | Hermes（同上） | 零出现 | ❌未评估 | 加入选型对比实验 |
| 6 | GraphQL Federation/Apollo Router（D3） | Spring GraphQL BFF | ⚠️降级未闭环 | 出ADR或升级 |
| 7 | 多级缓存L2/L3（§7.2） | Java零Redis引用；Milvus零引用 | ❌空心 | 读路径接入Redis+Milvus语义缓存 |
| 8 | Pulsar事件总线（§7.4） | 零使用 | ❌空心 | 领域事件重构 |
| 9 | OTel GenAI约定（§3.3） | 零引用 | ❌未接 | otel-collector+trace |
| 10 | NebulaGraph图谱检索（§3.6） | 零使用 | ⚠️勘察未用 | 出ADR（用/不用） |
| 11 | K6压测（§11.5） | 自制aiohttp loadgen | ⚠️替代品 | 换K6+Locust正式套件 |
| 12 | BDD Gherkin执行（§10.3） | .feature文件存在，无Cucumber/behave执行器 | ⚠️有脚本无演出 | 接behave执行器 |
| 13 | LiteLLM统一网关（§8.4） | agent直连ollama | ⚠️绕行 | 经LiteLLM收口 |
| 14 | Istio金丝雀（§7.5） | 未启用 | ⚠️勘察未用 | 出ADR |

判定口径：✅=代码可验证落地；⚠️=部分/替代/悬空；❌=声明与实物脱节。

## 4. 优化重构方案（R1-R10，按优先级）

### P0（必做，直接回应审查要害）

R1 Agent Harness 显式化重构（回应”Harness未落地”） - 新建 agent-runtime/app/harness/：context.py（上下文工程：会话记忆+检索注入+token预算）、loop.py（标准工具循环：观察→行动→校验→反思，收敛当前guards/direct/graph散装逻辑）、budget.py（每会话LLM token/调用数预算与熔断）、eval.py（评测回路：评审集≥100条，每次prompt/模型变更自动回归，输出幻觉率/工具准确率/成本到Grafana） - 现有5意图路由全部收编进harness，对外API不变

R2 事件驱动重构（Pulsar落地） - 定义领域事件：stock.movement.created、diff.alert.created、po.suggestion.approved - svc-inventory登记领料→发Pulsar→消费者实时计算该店当日差异→超阈值即时推送（替代07:30轮询，“24h内”升级为”分钟级”） - 月报/质量门禁改事件触发式补跑

R9(测试部分) K6+Locust正式压测套件 - K6：S1菜单/S2报表/S4写入/S5会员/S6预测 六场景JS脚本，梯度 50/100/200/500/1000 并发×5min，输出K6 summary（thresholds硬编码进脚本，CI可判） - Locust（Python）：S3智能体SSE长连接场景（K6对SSE流式支持弱）+ 混合业务流（浏览→点餐→领料→查差异 真实用户行为链） - 所有脚本+结果JSON入库 tests/perf/，报告模板见§5

### P1（强烈建议，补齐声明）

R3 语义缓存真落地（Milvus+Redis双层） - qwen3-embedding:0.6b（已有）向量化问题→Milvus相似度检索（>0.92命中直接返回，0.85-0.92标注”参考”）→未命中走harness→答案异步回写向量库 - 目标：LLM调用量降70%，命中率看板进Grafana

R7 OTel GenAI全链路可观测 - agent-runtime/mcp/forecast注入OTel SDK（gen_ai.*语义约定span：model/prompt tokens/tool call） - 部署otel-collector → 现有Grafana（加Tempo做trace后端，或轻量用Loki存span JSON）

R8 前端补全与设计系统 - web-admin新增3页：采购审批（含一键APPROVE/REJECT）、质量门禁看板（5规则红绿灯+历史）、需求预测（7日曲线+置信区间带） - 抽离design tokens（色板/字号/间距CSS变量）、暗色模式、H5扫码页大按钮防误触、a11y对比度修复

### P2（前沿探索，控制投入）

R4 World Model业务仿真模块（回应”世界模型未采用”） - world-model/：基于daily_demand 1639万行拟合各店各食材需求分布（均值/方差/周内因子），提供 simulate(store, ing, days, policy) 蒙特卡洛接口 - 用途：采购建议生成前在world model上推演”买50kg vs 40kg”的缺货/浪费期望成本，给出最优量；预测输出置信区间而非点估计 - 这是CPU环境可真实落地的”世界模型”形态（业务数字孪生），并在报告中明确学术口径：非神经世界模型（如Genie类），是基于统计仿真的业务世界模型

R5 A2A最小可用实现 - agent-runtime暴露 /.well-known/agent-card.json（能力/端点/鉴权声明） - 差异分析agent与采购agent以A2A JSON-RPC互调一次真实任务（跨agent委派采购建议），与MCP工具调用并存对照

R10 Hermes评估实验 - 从镜像源尝试拉取 hermes-3:8b（或同级function-calling强化模型），与qwen3:8b在评测集上对比工具调用准确率/幻觉率；可行则作为LLM_FAST备选，不可行出ADR记录原因

R6 架构ADR清偿 - Apollo Router vs BFF、NebulaGraph、Istio、LiteLLM四项各出一页ADR（决策/理由/ revisit条件），终结”勘察未用”悬空状态；LiteLLM在R3后收口接入

### 工作量估算

| 包 | 内容 | 预估 |
| --- | --- | --- |
| P0 | R1+R2+R9 | 3-4天 |
| P1 | R3+R7+R8 | 3-4天 |
| P2 | R4+R5+R10+R6 | 3天 |
| 压测+报告 | §5全量级对比+两份报告 | 1-2天 |

## 5. K6+Locust 测试计划（重构验收）

### 5.1 场景×梯度矩阵

| 场景 | 工具 | 并发梯度 | 时长/档 | 通过阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 菜单GraphQL | K6 | 50/100/200/500/1000 | 5min | P95<300ms, err<1% |
| S2 差异报表 | K6 | 10/30/50/100 | 5min | P95<1s |
| S4 领料写入 | K6 | 30/100/300 | 5min | P95<500ms |
| S5 会员积分/券 | K6 | 50/200/500 | 5min | P95<300ms |
| S6 需求预测 | K6 | 10/30/60 | 5min | P95<2s |
| S3 智能体SSE(缓存/直答/LLM三档) | Locust | 5/20/50 | 5min | 直答P95<1s |
| S7 混合业务流(真实用户链) | Locust | 20/50/100 | 10min | 错误率<1% |

### 5.2 量级对比分析框架（写入性能报告）

- 重构前后对比：同一梯度下 V1(当前) vs V2(重构后) 的RPS/P95/P99/错误率（预期：S1因Redis L2接入再提升、S3语义缓存命中率>70%后LLM路径流量下降、S2因事件预计算差异缓存化而降为毫秒级）

- 量级间趋势：每场景RPS随并发的扩展曲线（线性/拐点/饱和点定位——找到本集群单服务饱和并发，验证HPA扩容预案）

- 资源关联：压测期间TiDB QPS/节点CPU/Pod内存（Prometheus取数），给出”每千RPS资源成本”

- SLO对照：逐项对照§1.4合同口径（峰值API 5-10K QPS、LLM 50-200 QPS）判定达标余量

### 5.3 交付物

- docs/05-功能测试报告.md：六场景功能用例（含重构新增：harness评测回路/事件驱动预警/A2A委派/world model仿真）×结果×缺陷清单

- docs/06-性能测试报告.md：K6+Locust原始数据、五梯度对比表、扩展曲线图、资源成本、SLO结论

- 结果回融：更新00/03/README中的性能数据与架构图（V2.1）

## 6. 待确认决策点

| # | 决策 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 重构范围：P0+P1+P2全做 / 仅P0+P1 / 仅P0 | ✅建议全做（P2是”前沿落地”的关键答辩点） |
| C2 | World Model形态：统计仿真数字孪生（CPU可跑，本方案R4）/ 坚持神经世界模型（需GPU+训练周期，本环境不现实） | ✅建议R4形态+学术口径说明 |
| C3 | A2A落地深度：AgentCard+单任务委派（R5）/ 全服务A2A化 | ✅建议R5最小可用（避免A2A落地负担重演） |
| C4 | Hermes：仅对比实验（R10）/ 不做 | ✅建议做实验，不可行则ADR |
| C5 | trace后端：加Tempo / span入Loki（轻量） | ✅建议Tempo（Grafana原生） |
| C6 | 压测档位上限：1000并发（单master压测源）/ 分布式Locust双节点 | ✅建议先1000单源，S1不达再分布式 |

确认后执行顺序：R1→R2→R9套件→（P1:R3→R7→R8）→（P2:R4→R5→R10→R6）→全量级压测→两份报告→资料回融。