# 连锁餐饮智能体平台 · 总体方案 V1.1 → V2.1

V2.1 重构升级（2026-10-25，经审查报告§6决策确认后执行） - R1 Agent Harness四件套（budget/context/loop/eval）落地，评测回路100条三100% - R2 Pulsar事件驱动：领料→0.3秒实时预警（T+1升级秒级），orphan账外领用HIGH覆盖 - R3 语义缓存真落地：Milvus+稳定哈希嵌入（ADR-0013），命中<1s - R4 World Model业务数字孪生：蒙特卡洛采购推演+置信区间预测 - R5 A2A最小可用：AgentCard+message/send跨Agent委派 - R7 OTel GenAI语义约定span（Console→Loki，ADR-0012） - R8 运营决策页×3+暗色模式；R10 Hermes实验（66.7% vs 16.7%，ADR-0015） - 压测升级K6+Locust七梯度（含10万并发连接风暴），详见05/06报告 - 文档族：04审查/05功能/06性能/07 ADR集

项目代号：智慧餐链 SmartF&B Agent Platform 编制日期：2026-10-24（V1.0）→ 2026-10-24（V1.1 决策锁定）　|　编制依据：《我最惨的AI项目复盘》教训库 + 集群实勘 + 2026前沿技术调研 编制框架：TOGAF 10 ADM（业务/数据/应用/技术四架构）+ GB/T 8567 文档规范 + 等保2.0 状态：D1/D2/D5/D6 已确认，进入 Phase 0 执行

## V1.1 变更记录（2026-10-24，甲方决策锁定）

| 决策 | 结论 | 对方案的修订 |
| --- | --- | --- |
| D1 百万用户口径 | ✅采纳：100万注册 / 10万DAU / 峰值2万在线 / API 5-10K QPS / LLM 50-200 QPS | §1.4 生效，写入合同附件 |
| D2 技术栈 | ✅采纳并修正：业务侧 Java21+SpringBoot3，Web容器排除Tomcat，改用 Undertow + JDK21虚拟线程；智能体侧 Python Litestar + Granian（全异步高吞吐，明确弃用FastAPI等上一代框架）；前端 Vue3 | §6/§7 相应更新（ADR-0002） |
| D5 Phase 0 先行 | ✅同意，3周数据评估+POC | §12.1 启动 |
| D6 起步数据 | ✅模拟门店数据：不少于1亿条（销售明细6000万+订单头1500万+出入库流水3000万+废弃500万+采购1千万+会员100万），全部入TiDB；Redis集群须有对应数量级缓存数据且支持warmup（菜单/BOM/单位字典/近30日库存快照/10万热点会员档案/1万语义缓存种子，约12万+键，一键warmup Job可重放） | §5 新增模拟数据设计（ADR-0003） |
| D3 GraphQL网关 | 默认：MVP 用 Spring for GraphQL 组合BFF（svc-portal），Apollo Router 列入Phase 2再评估 | §6.3 修订 |
| D4 核心切口 | 按建议执行：高价值食材用量差异监控起步 | §4.2 生效 |
| D7 C端载体 | 默认H5先行（小程序资质另办） | 记录在案 |
| D8 教学实训包 | 后置到Phase 3后可选 | 记录在案 |

## 0. 文档审批

| 角色 | 姓名 | 结论 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（业务决策人） | ___ | □同意 □修改后同意 □不同意 |  |
| 甲方（技术负责人） | ___ | □同意 □修改后同意 □不同意 |  |
| 乙方（总架构师） | ___ | 已编制 | 2026-10-24 |

## 1. 项目背景、目标与”反模式对策矩阵”

### 1.1 背景

源项目复盘（PDF）记录了一个 120 万合同餐饮 AI 项目从签约到退款的全过程。其失败根因不是技术，而是工程治理：

- 签约前未做数据资产评估，三套异构系统（老ERP/新供应链/Excel补录）、命名不统一（“鸡翅膀/翅中/鸡翅（中）”）、单位混乱（克/斤/箱）；

- 承诺了超出数据支撑的技术指标（“误差15%以内”），而实际可达精度仅 65-75%；

- 一次性承诺 6 个月全量交付，无 Go/No-Go 节点；

- 问题隐瞒 9 周，客户信任崩塌于一次”8 公斤牛肉”的现场演示；

- 演示选择性展示最优品类（樱桃数据），埋下信任炸弹。

复盘作者随后的重生项目证明了正确路径：小切口（高价值食材当日用量监控）+ 已有数据 + 4周上线 + 承诺业务结果 + 58倍ROI。

本方案将上述 5 条教训全部转化为硬性设计约束，逐条落实如下：

### 1.2 反模式对策矩阵（本项目必须全部规避）

| # | PDF 中的问题 | 本项目的硬性对策 | 落实位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 签约前无数据质量评估 | Phase 0 即数据资产评估阶段，交付《数据质量报告》并通过 Go/No-Go 评审后才进入开发 | §12.2 |
| P2 | 承诺技术指标（误差15%） | 只承诺业务结果：“试点门店高价值食材浪费率 3 个月内相对基线下降 ≥15%，未达标退还当期服务费”；技术指标仅作为内部验收参考并注明测量口径 | §1.3 |
| P3 | 6个月一次性交付 | 四阶段交付（Phase 0-3），每阶段独立合同额与 Go/No-Go 评审，任一阶段可无责终止 | §12 |
| P4 | 隐瞒问题9周 | 双周透明例会 + 周报制度 + 红黄绿灯看板（Grafana 实时公开），风险/issues 全部进看板对甲方可见 | §10.6 |
| P5 | 演示挑好数据 | 演示与验收一律使用全量真实数据 / 预注册的数据切片，指标计算 SQL 随交付物公开，可复核 | §10.6 |
| P6 | 预订数据未接入致演示翻车 | 需求预测智能体显式声明数据依赖清单，缺依赖时系统自动降级并提示”预测置信度低”，禁止静默输出 | §8.6 |
| P7 | 三套格式数据无法对齐 | 建设主数据管理（MDM）+ 数据质量门禁：食材主数据统一编码（一品一码）、单位字典强制换算、BOM 标准化 | §5.3 |

### 1.3 建设目标与业务承诺（承诺结果，不承诺指标）

愿景：为连锁餐饮企业构建一个可生长的”餐饮智能体平台”：以智能体（Agent）为核心交互范式，贯通”菜品—食材—采购—库存—浪费—预测—决策”全链路，并面向 C 端会员提供智能点餐/营销服务，平台具备支撑 100 万注册用户 的体系架构。

分阶段业务承诺（写入合同模板）： - Phase 1 后：试点门店高价值食材当日用量差异（理论vs实际）T+1 可视，差异>15%自动预警； - Phase 2 后：采购建议采纳率与浪费率基线对比月度报告自动生成，浪费率相对基线下降 ≥10%； - Phase 3 后：浪费率相对基线下降 ≥15%（3个月滚动），否则退还当期服务费； - 全程：所有指标的计算口径（SQL/脚本）随报告交付，甲方可独立复核。

### 1.4 规格口径（防止”100万人同时使用”的语义陷阱 —— 教训P2的直接应用）

“支撑100万人同时使用”必须定义清楚，否则就是 PDF 中”误差15%“式的超支撑承诺。本方案采用国标/行业通行口径：

| 口径 | 数值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 注册用户 | 100 万 | 建设目标 |
| 日活（DAU） | 10 万（10%） | 连锁餐饮 C 端会员行业基准 |
| 峰值同时在线会话 | 1~2 万（DAU 的 10~20%） | 互联网通行换算 |
| 峰值 API QPS（非LLM） | 5,000~10,000 | 峰值会话 × 平均请求速率 0.3~0.5 QPS/人 |
| 峰值 LLM 对话 QPS | 50~200 | 受 CPU 推理物理上限约束（见 §11.2），通过语义缓存+分级路由+排队保障 SLO |
| 数据存量 | 订单/流水 5 年 ≈ 1~2 TB（TiKV 600G 可支撑 2 年热数据，冷数据归档） | 容量推演 §11.4 |

诚实声明：两台服务器（合计 80 核 / 256GB / 无GPU）物理上无法承载 100 万路真实并发的 LLM 推理。本方案通过”多级缓存拦截 80%+ 流量 + 意图分级路由 + 小模型优先 + 语义缓存 + 排队与降级”使 LLM 服务在上述口径下达标；若未来真出现百万级同时推理需求，需扩容 GPU 节点（架构已预留水平扩展点，见 §7.7）。这是本方案与 PDF 失败项目的根本区别：把物理上限写在纸面上，而不是藏在演示后面。

## 2. 现状勘察报告（集群资产实勘，2026-10-24）

### 2.1 计算资源

| 节点 | IP | 配置 | 角色 | 当前负载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k8s-master | 10.167.2.175 | 16C / 128G / 500G | control-plane + worker | 内存 ~93G 已用 |
| k8s-worker1 | 10.167.2.176 | 64C / 128G / 500G | worker | 内存 ~74G 已用 |

- K8S v1.28.2 / Docker 26.1.4 / Calico / 无 GPU（纯CPU推理）

- 已装：Rancher 2.8.3、Istio、KubeVirt、ingress-nginx v1.11.1

- 镜像仓库：10.100.135.132:5000、10.167.2.175:30500、kube-system/docker-registry

- 存储类：local-path（默认）、nfs-client、pdm-local-ssd（TiKV 专用）

### 2.2 可复用中间件（infra / dify-plus 命名空间）——本方案最大化复用，不重复建设

| 类别 | 组件 | 版本 | 规模 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OLTP/OLAP | TiDB | v8.5.8 | 2×TiDB Server + 3×TiKV(各200G) + 3×PD | 主数据库，HTAP，天然支持多TiDB Server读写分离 |
| 缓存 | Redis Cluster (redis8) | 7.x/8.x | 3 节点（30090-30092） | L2 缓存、分布式锁、会话 |
| 缓存 | Redis 单机 (infra) | 7-alpine | 1 节点 | 备用/限流计数 |
| 消息 | Pulsar | 3.x | broker + 2 bookie + ZK | 事件总线、削峰、领域事件 |
| 向量 | Milvus | v2.6.6 | standalone + etcd + minio | RAG 向量库、语义缓存 |
| 图谱 | NebulaGraph | v3.8.3 | metad+storaged+graphd | 食材/菜品/供应商知识图谱 |
| 分布式SQL | CockroachDB | - | 3 节点 | 备选（不启用，避免多活脑裂） |
| 网关 | ingress-nginx | v1.11.1 | 1 副本 | 南北向流量入口（需扩容，见 §11.3） |
| 注册配置 | Nacos | 2.5.0 | 缩容为0 | 需时启用（Spring Cloud 配置中心） |

### 2.3 AI 平台（ai-platform / dify 命名空间）

| 组件 | 版本/规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LiteLLM 网关 | custom，NodePort 30083 | 统一 LLM 路由/配额/重试，OpenAI 兼容协议 |
| Ollama | 0.6.8 | 模型库：qwen2.5:72b/32b/14b、qwen3:32b/14b/8b/4b、deepseek-r1:7b、glm4:9b、llama3.1:8b、qwen3-embedding:8b/4b/0.6b、llama3.2-vision:11b、llava（多模态） |
| Dify | 1.14.4（api×10 + worker×10） | 低代码工作流/应用编排，用于运营侧快速搭建 |
| vector-reranker | 11.0.3 | RAG 重排序服务（现成！） |
| kt-service | 11.0.1 | 知识/图谱平台服务 |
| open-webui / code-server / jupyterhub | - | 教学配套 |

### 2.4 可观测性（monitoring 命名空间）

- kube-prometheus-stack：Prometheus + Grafana 13.0.1（NodePort 30082） + Alertmanager + node-exporter + kube-state-metrics

- Loki 3.4.0 日志聚合（刚部署 23h）

- 已有 dify/litellm/ollama 定制 exporter

### 2.5 勘察结论

- 基础设施层完备度约 85%，中间件全家桶齐备，本项目零采购、以复用为主；

- 短板：① 无 GPU，LLM 吞吐受限 → 用”分级模型+缓存+队列”消化（§8.4）；② ingress-nginx 仅 1 副本 → 扩容为 2（每节点1副本）；③ 节点内存已用 58~72% → 需下线闲置负载（open-webui 0/0、attu 0/0 已缩容）并设置 Requests/Limits 限额治理；④ local-path 单点盘 → TiKV 已用 SSD 直通卷，其余有 NFS 可选。

## 3. 先进性分析与技术选型（2026-10 前沿调研结论）

### 3.1 智能体协议：MCP + A2A（Linux Foundation 双标准）

2026 年现状：MCP（模型上下文协议）连接”智能体↔工具/数据”，A2A（Agent2Agent 协议）连接”智能体↔智能体”，二者互补，均已成为 Linux Foundation 托管标准，A2A 首年即获 150+ 组织支持。业界亦有声音认为 A2A 落地负担偏重（Credal 2026-03）。

本项目选型： - 工具层全面 MCP 化：所有业务能力（查库存、下采购单、算差异）封装为 MCP Server，供任意智能体（自研/Dify/外部）标准化调用——这是 2026 年智能体互操作的事实标准； - 智能体间通信预留 A2A 接口（AgentCard 声明 + JSON-RPC over HTTP），但 Phase 1-2 以进程内编排为主，不过度设计（吸取 A2A 落地负担教训）。

### 3.2 编排框架：LangGraph 模式（有状态图编排）

LangGraph 已成为低层级有状态多智能体编排的主流框架，生产实践集中在 Supervisor/分层/专家并行三类模式。选型：智能体运行时采用 Python 3.12 + LangGraph（自研核心智能体），Dify 保留作运营侧低代码补充。复杂决策链采用 Supervisor 模式 + 专家子图并行（点单/库存/采购专家并行 → 汇总评审）。

### 3.3 可观测性：OpenTelemetry GenAI 语义约定

OTel GenAI 语义约定 2026 年已生产可用（LLM调用/工具调用/MCP 均有标准 span 属性，Datadog 等已原生接入）。选型：全部服务接入 OTel → Prometheus/Loki（已有）；LLM 调用统一经 LiteLLM 网关埋点，质量评估（幻觉率/采纳率）以离线 Eval 平台（Ragas + 自建评审集）叠加。

### 3.4 API 层：GraphQL Federation

联邦网关 2026 三强：Apollo Router（Rust）、Hot Chocolate Fusion 16.5、Hive Router。选型：子图 = Spring for GraphQL（Java 21）；网关 = Apollo Router Community（Rust），高吞吐、无 JVM 开销，适合本环境 CPU 预算。REST 保留给第三方回调/健康检查，内部东西向用 gRPC。

### 3.5 数据层：TiDB HTAP 读写分离

TiDB v8.5.8 兼容 MySQL 协议，多 TiDB Server 天然水平扩展，读写分离以”多 TiDB Server 实例 + 客户端读写分源”实现（详见 §7.4），无需额外中间件。

### 3.6 RAG 增强：混合检索 + 重排

Milvus 2.6（稠密）+ NebulaGraph（图检索：食材替代关系、菜品BOM图）+ BM25（TiDB全文）三路召回 → 已有 vector-reranker 重排 → qwen3-embedding 系列做向量化。

### 3.7 先进性对标总结

| 维度 | 业界2026前沿 | 本方案落地 |
| --- | --- | --- |
| 智能体互操作 | MCP + A2A 双标准 | 工具层全 MCP；A2A 预留 |
| 编排 | LangGraph 有状态图 | LangGraph Supervisor + 专家并行 |
| 协议 | GraphQL Federation | Apollo Router + Spring GraphQL 子图 |
| 数据 | HTAP 读写分离 | TiDB 多Server读写分离 |
| 检索 | 混合检索+重排 | Milvus+图谱+BM25 → reranker |
| 可观测 | OTel GenAI 约定 | 全链路 OTel + Grafana/Loki |
| 工程 | DDD/TDD/BDD/SDD | 见 §10 |

## 4. TOGAF 业务架构

### 4.1 业务能力地图

连锁餐饮智能体平台
├── B1 门店运营域      排班/出品/领料扫码/损耗登记
├── B2 菜品与BOM域     菜品/配方/食材主数据(一品一码)/单位字典
├── B3 采购域          供应商/询比价/采购单/收货对账
├── B4 库存与浪费域    出入库/盘点/理论用量vs实际/浪费预警 ← Phase1核心
├── B5 需求预测域      分门店分SKU预测/置信度/数据依赖声明 ← Phase3
├── B6 会员营销域      C端会员/券/积分/智能点餐助手(百万用户入口)
├── B7 智能体门户域    会话/编排/工具治理/评测
└── B8 数据平台域      MDM/数据质量门禁/指标/血缘 ← 反P1/P7

### 4.2 核心业务流程（Phase 1 切口，源自 PDF 重生方案）

厨房领料扫码 → 当日实际用量自动归集
  → 与当日菜品销售×标准BOM 计算"理论用量"
  → 差异 = 实际 - 理论；差异率 > 15% 的门店×品类
  → 智能体归因分析(以次充好?收货缺斤?工艺损耗?) → 企业微信/APP预警采购主管

Phase 2 扩展到采购建议闭环，Phase 3 加入预测（数据成熟度达标后，且预测结果永远带置信度与数据依赖清单，缺数据时显式降级提示——反P6）。

### 4.3 干系人与角色

| 角色 | 端 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 连锁总部运营/采购主管 | 管理Web | T+1浪费看板、预警、采购建议 |
| 门店店长/厨师长 | 移动H5/PDA | 领料扫码、损耗登记、当日差异 |
| C端会员 | 小程序/H5 | 智能点餐助手、会员权益 |
| 数据/IT管理员 | 管理Web | 主数据治理、数据质量、智能体评测 |
| 教学场景（高职） | 教学端 | 本平台同时作为AI/大数据实训载体 |

## 5. TOGAF 数据架构

### 5.1 数据分层

| 层 | 存储 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 操作层 | TiDB（infra） | 各限界上下文的业务表（DDD聚合落库） |
| 缓存层 | Redis Cluster | 会话/热点菜单/库存快照/限流计数 |
| 检索层 | Milvus + NebulaGraph + TiDB FT | 向量/图谱/全文三路召回 |
| 事件层 | Pulsar | 领域事件（order.created / stock.consumed / waste.alerted） |
| 历史层 | TiDB 分区表 + NFS归档 | 5年流水，冷热分离 |

### 5.2 主数据模型（核心实体，一品一码）

erDiagram
    INGREDIENT ||--o{ BOM_ITEM : "进入配方"
    DISH ||--o{ BOM_ITEM : "由配方构成"
    BOM_ITEM }o--|| UNIT : "标准单位(克)"
    SUPPLIER ||--o{ SUPPLY_ITEM : "供货"
    INGREDIENT ||--o{ SUPPLY_ITEM : "被供应"
    STORE ||--o{ PURCHASE_ORDER : "采购"
    SUPPLIER ||--o{ PURCHASE_ORDER : "履约"
    DISH ||--o{ ORDER_ITEM : "售出"
    STORE ||--o{ STOCK_MOVEMENT : "领料/损耗"
    INGREDIENT ||--o{ STOCK_MOVEMENT : "对象"
    INGREDIENT {
        string ing_code PK "一品一码 IMG-xxxx"
        string name_std "标准名:鸡翅中"
        json aliases '["翅中","鸡翅膀","鸡翅（中）"]'
        string category
        string base_unit "克g"
        decimal reference_price
    }

别名机制直接消化 PDF 中”鸡翅膀/翅中/鸡翅（中）“三套命名的清洗问题：历史数据通过别名表自动映射，映射置信度不足的进入人工审核队列（而非静默丢弃）。

### 5.3 数据治理与质量门禁（反 P1/P7 的制度化）

- 数据资产评估清单（Phase 0 执行，直接采用 PDF 教训一的模板）：时间跨度≥2年？关键字段缺失率<5%？单位可统一？影响变量（预订/天气/促销）可得性？

- 质量门禁：Great Expectations 风格的规则引擎部署于数据管道， freshness/完整性/一致性/异常值 四类规则，不达标数据进入隔离区并告警，禁止带病进入指标计算；

- 单位字典：全局唯一单位换算服务（1斤=500克，1箱=按SKU定义），所有入湖数据强制过字典；

- 指标口径版本化：所有业务指标（浪费率、差异率）SQL 脚本入 Git，口径变更走评审——指标可被甲方独立复核（反P5）。

## 6. TOGAF 应用架构（DDD）

### 6.1 限界上下文与服务划分

| 限界上下文 | 服务（Spring Boot 3 / Java 21） | 职责 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菜品与BOM | svc-recipe | 菜品/BOM/食材主数据/别名映射 | P1 |
| 库存与浪费 | svc-inventory | 领料扫码/出入库/理论vs实际差异/预警 | P1 |
| 智能体门户 | svc-agent-portal | 会话/SSE流式/编排调度/工具治理 | P1 |
| Agent运行时 | agent-runtime（Python/LangGraph） | 智能体图执行/记忆/反思 | P1 |
| MCP工具服务 | mcp-registry + mcp-fnb-tools | MCP Server 注册与业务工具实现 | P1 |
| 门店运营 | svc-store | 门店/员工/排班 | P2 |
| 采购 | svc-procurement | 供应商/询比价/采购单/收货 | P2 |
| 需求预测 | svc-forecast（Python） | 预测模型/置信度/依赖声明 | P3 |
| 会员营销 | svc-member | 会员/券/积分（C端百万入口） | P3 |
| 数据平台 | svc-mdm + job-quality | 主数据/质量门禁/指标计算 | P1起 |
| 前端 | web-admin(Vue3) / h5-store(Vue3) / mp-member(小程序) | 三端 | P1-P3 |

### 6.2 分层与依赖（六边形/整洁架构，每服务内）

interfaces(REST/GraphQL/gRPC/MCP适配) → application(用例编排)
  → domain(聚合/实体/领域服务/领域事件, 纯净无框架依赖)
  → infrastructure(TiDB/Redis/Pulsar/Milvus 适配器)

跨上下文只允许：领域事件（Pulsar）+ 开放主机服务（GraphQL子图/gRPC/MCP），禁止跨库 join。

### 6.3 GraphQL 联邦设计

- 每个领域服务暴露 GraphQL 子图（Spring for GraphQL），实体按归属扩展（如 Store.orders 归 svc-store，Order.items.dish 归 svc-recipe）；

- Apollo Router 组合超级图，客户端一次请求取全，消除 REST 多跳（BFF 零拼装）；

- DataLoader 批量化 N+1；Persisted Query + 查询复杂度限制（防滥用）；

- 订阅（WebSocket/SSE）承载预警推送与智能体流式输出。

## 7. TOGAF 技术架构

### 7.1 部署拓扑（K8S，新增 namespace：fnb-prod / fnb-staging）

用户/门店/C端 → ingress-nginx(扩至2副本) → Apollo Router(GraphQL网关×2)
  → 各领域服务 Pod（多副本，HPA按CPU自动扩缩）
智能体流量 → LiteLLM(已有) → Ollama(已有, qwen3:8b/14b优先)
数据面 → TiDB(已有) / Redis Cluster(已有) / Pulsar(已有) / Milvus(已有)
可观测 → OTel Collector → Prometheus/Grafana/Loki(已有)

### 7.2 多级缓存（L0-L4，全局命中率目标 ≥80%）

| 级 | 位置 | 内容 | TTL策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | CDN/nginx proxy_cache | 静态资源、菜单海报 | 长，版本哈希 |
| L1 | 进程内 Caffeine | 菜品/BOM/单位字典（几乎不变） | 30min+事件失效 |
| L2 | Redis Cluster | 会话、门店库存快照、热点查询结果 | 秒级~分钟级 |
| L3 | 语义缓存（Milvus） | LLM 问答对（问题向量→答案，相似度>0.92 直接命中） | 按业务域 |
| L4 | 数据库自身 | TiDB 缓冲池 | - |

写路径：先写 TiDB → 发领域事件 → 失效 L1/L2（延迟双删+版本号），保证最终一致。

### 7.3 读写分离（TiDB 多 Server）

- 新增 1 个 TiDB Server 副本（共3：tidb-w×1 专写、tidb-r×2 专读），K8S Service 拆分为 tidb-write / tidb-read；

- 应用侧双数据源（HikariCP），@Transactional(readOnly=true) 自动路由读源；MyBatis/Spring Data 天然支持；

- 报表/指标计算走只读源 + TiFlash 副本（v8.5 支持列存），避免影响交易；

- 缓存兜底：读 QPS 大头被 L1/L2 消化，DB 实际读压力预估 <1000 QPS。

### 7.4 消息与削峰（Pulsar）

- Topic 按领域事件划分（fnb.inventory.consumed 等），key=storeId 保证门店内有序；

- C 端秒杀/高峰下单 → Pulsar 队列削峰，消费端按 TiDB 写能力限速；

- 预警事件 → 独立 topic → 企业微信推送 + WebSocket 推送双通道。

### 7.5 网络与服务网格

东西向流量 Phase 1 用 K8S Service（简单可靠）；Istio 已装，Phase 2 可选启用金丝雀发布与 mTLS（不强依赖，避免复杂度前倾）。

### 7.6 GitOps 与 CI/CD

- 代码：Monorepo（pnpm + Maven + uv 多语言构建）或分仓（推荐 Monorepo，教学友好）；

- CI：构建→单测→契约测试→镜像→推 10.167.2.175:30500 仓库；

- CD：Kustomize/Helm 覆盖层 → fnb-staging 自动 → fnb-prod 手动审批（环境隔离）；

- 数据库变更：Flyway 版本化，禁止手工改库。

### 7.7 水平扩展预留

所有无状态服务可横扩；LLM 层预留”外部大模型 API 接入位”（LiteLLM 已支持多上游 failover）；若获 GPU，Ollama 换 GPU 镜像即插即用，架构零改动。

## 8. 智能体架构（核心先进性）

### 8.1 智能体清单

| 智能体 | 等级 | 模型 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用量差异分析 Agent | 核心 | qwen3:14b + 工具 | 归因差异（以次充好/缺斤/工艺），生成预警建议 |
| 采购建议 Agent | 核心 | qwen3:14b | 结合预测+价格+库存生成建议单（人在环确认） |
| 智能点餐助手（C端） | 高并发 | qwen3:4b/8b 分级 | 会员问答/推荐/下单意图（语义缓存命中率设计70%+） |
| 需求预测 Agent | P3 | 统计模型+LLM解说 | LightGBM/Prophet 预测 + LLM 生成解释与置信度 |
| 数据质量巡检 Agent | 辅助 | qwen3:8b | 数据质量报告生成、异常根因初判 |
| 运营知识问答 Agent | 辅助 | RAG | 规章制度/操作SOP问答（Milvus+图谱混合检索） |

### 8.2 编排模式（LangGraph，Supervisor + 专家并行）

Supervisor(意图分类/路由, qwen3:8b)
 ├─→ 专家: 库存差异分析 ─┐
 ├─→ 专家: 采购比价     ─┼─→ Reviewer(合规/幻觉校验, 规则+小模型)
 ├─→ 专家: 知识检索RAG ─┘        └─→ 输出(带数据溯源与置信度)
 └─→ 兜底: 人工工单

- 记忆：会话级（Redis）+ 长期画像（TiDB + Milvus 向量记忆）；

- 反思：Reviewer 节点校验数字一致性（LLM 输出的用量差值必须来自工具调用结果，不得编造——数字类回答强制工具溯源）。

### 8.3 工具层（MCP）

mcp-fnb-tools 暴露：query_stock / compute_theoretical_usage / diff_analysis / create_alert / query_price / create_po_draft / search_knowledge 等；统一经 mcp-registry 注册鉴权，工具调用全程 OTel 埋点（MCP span 标准属性）。

### 8.4 LLM 流量治理（CPU 推理物理约束下的 SLO 保障）

请求 → L2语义缓存(Milvus, 相似>0.92命中) →命中≈70%直接返回
      → 未命中 → 意图分级路由:
          简单FAQ/寒暄  → qwen3:4b  (16线程, 吞吐高)
          业务分析      → qwen3:14b (并发=2~4)
          复杂归因      → qwen2.5:32b(并发=1, 排队, P95≤30s)
      → 全链路排队(令牌桶)+熔断降级(返回引导语+工单)

实测口径将写入 Phase 0 POC 报告（CPU 推理吞吐实测 → 确定 SLO 承诺值，先测后诺，反P2）。

### 8.5 评测（Eval）

- 评审集：每智能体 ≥200 条真实场景用例（含边界/对抗样本），入库版本化；

- 自动指标：工具调用准确率、数字一致性（幻觉率）、延迟、成本（token/次）；

- 流程：每次 Prompt/模型/链路变更必须跑回归评测，报告进 Grafana 看板（对甲方透明，反P4）。

### 8.6 数据依赖声明机制（反 P6 的技术固化）

每个预测/分析类智能体在 agent-manifest.yaml 声明必需数据源；运行时前置检查数据新鲜度与完整性，不满足则：

输出 = { result: null, degraded: true, reason: "预订数据未接入(T+7)",
         fallback: "建议参考近7日均值", confidence: "LOW" }

禁止静默给出看似正常的低置信结果——“8公斤牛肉”事件的技术级绝杀。

## 9. 安全与合规

| 项 | 措施 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 等级保护 | 按等保2.0三级设计：双因子登录、审计日志、堡垒机操作留痕 | GB/T 22239-2019 |
| 数据安全 | 手机号脱敏、PII 字段加密（K8S Secret+信封加密）、数据分级分类 | GB/T 35273 |
| 软件文档 | 需求/设计/测试/部署文档全套 | GB/T 8567-2006 |
| 软件质量 | 验收按质量模型执行 | GB/T 25000.10 |
| 数据管理 | 数据资产目录+质量规则库 | GB/T 36073 (DCMM) |
| API安全 | JWT+RBAC、GraphQL深度/复杂度限制、限流（Redis令牌桶） | OWASP API Top10 |
| 供应链安全 | 镜像扫描（trivy）、依赖SBOM、私有仓库准入 | - |

## 10. 软件工程流程（DDD+TDD+BDD+SDD+CI/CD）

### 10.1 SDD（规格驱动，一切先有规格）

顺序：业务事件风暴 → 领域模型（DDD）→ API契约（GraphQL Schema / OpenAPI / MCP tool schema）→ 验收标准（Gherkin）→ 实现。契约文件入库 contracts/ 目录，前后端/智能体并行开发互不阻塞，契约测试（Pact/schemathesis）进 CI 门禁。

### 10.2 TDD

- 领域层单测覆盖率 ≥80%（Jacoco 门禁）；

- 测试金字塔：单元（JUnit5/Pytest）→ 组件（Testcontainers 连真实 TiDB/Redis/Pulsar）→ 契约 → E2E；

- 缺陷回归：每个 bug 先写失败用例再修复。

### 10.3 BDD

- 用户故事以 Gherkin 编写，例：

场景: 高价值食材用量差异预警
  假如 2号店 今日售出"黑椒牛柳"58份 且 标准BOM牛肉用量为150克/份
  当 厨房领料扫码登记牛肉领用共12.8公斤
  那么 差异率为 -3.0% 不触发预警
  当 领料登记为6.0公斤 且 差异率47.1%超过阈值15%
  那么 系统T+1生成预警并推送采购主管 且 差异明细可溯源到每一笔单据

- Gauge/Cucumber 执行，测试报告附验收文档（可追溯矩阵：需求↔用例↔代码）。

### 10.4 DDD 战术规范

聚合划分（如 PurchaseOrder 聚合含明细，领料单 StockMovement 为独立聚合）、值对象（Quantity{value, unit} 强类型单位）、领域事件命名过去式、CQRS 仅在指标/报表读模型使用（不滥用于全系统）。

### 10.5 分支与版本

- 分支：trunk-based + 短生命周期feature分支；语义化版本；Conventional Commits；

- 每周发布列车，staging 全量回归 → prod 金丝雀（v1/v2 双Deployment切流）。

### 10.6 透明交付制度（反 P4/P5 的制度化，写入SOW）

- 双周演示例会：永远现场随机抽门店/品类演示，禁止预选”樱桃数据”；

- 周报自动化：Grafana 交付看板（进度/缺陷/风险红黄绿灯）+ 数据质量看板公开链接；

- 风险台账：任何红/黄风险 24h 内书面知会甲方；

- 指标口径全公开：所有对外承诺指标的计算 SQL 随报告交付。

## 11. 容量规划与 SLO（含”100万用户”达标推演）

### 11.1 资源预算（新增部署后的集群分配）

| 负载 | 副本 | 每副本资源 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apollo Router | 2 | 0.5C/512M | 1C/1G |
| 领域服务×9 | 各2 | 0.5C/768M | 9C/14G |
| agent-runtime | 4 | 1C/2G | 4C/8G |
| mcp-fnb-tools | 2 | 0.5C/512M | 1C/1G |
| 前端/网关杂项 | - | - | 2C/4G |
| 新增合计 |  |  | ≈17C/28G |
| 集群当前空闲（估算） |  |  | ≈40C/45G 可分配 |
| Ollama 已占 |  | qwen3:14b 常驻 | 已在存量内 |

结论：资源可行，余量 50%+；LLM 并发受 CPU 约束在 §8.4 框架内消化。

### 11.2 LLM 吞吐实测口径（Phase 0 POC 实测后锁定）

预估（16核 CPU、qwen3:8b Q4）：单实例 8~15 tok/s、并发 2~4 路；qwen3:4b 可到 30+ tok/s。以”智能点餐助手平均回答 200 token、70% 语义缓存命中”测算： - 有效吞吐 ≈ (1-0.7)×请求走模型；4b/8b 混合约支撑 60~150 QPS 真实推理，匹配 §1.4 的 50~200 LLM QPS 口径。Phase 0 以实测数据修订本表并锁定 SLO。

### 11.3 瓶颈清单与对策

| 瓶颈 | 对策 |
| --- | --- |
| ingress-nginx 单副本 | DaemonSet/2副本，每节点一个 |
| 节点内存占用已高 | 限额治理+闲置负载清理（列表见交付清单） |
| CPU 推理慢 | 分级模型+语义缓存+排队+降级话术 |
| local-path 单点 | 有状态服务绑定固定节点+每日备份（velero/NFS） |
| TiDB 写入热点 | 主键雪花化、分区表按月 |

### 11.4 存储推演

订单流水 100万用户×10万DAU×2单/日×365×2年 ≈ 1.5亿行（约300G含索引）→ TiKV 600G 前沿；>2年冷数据归档 NFS（已有 nfs-provisioner）。

### 11.5 压测方案（load-testing namespace 已有）

- 工具：k6（HTTP/GraphQL/SSE）+ Locust（长尾场景）；

- 场景：①菜单浏览 10K QPS；②下单峰值 3K QPS；③智能助手 200 QPS（含70%语义缓存命中）；④预警推送 1万 WebSocket 长连接；

- 通过标准（P95）：菜单 <100ms、下单 <300ms、智能助手首token <3s、完整回答 <10s（简单类）；

- 报告随 Phase 2/3 验收交付，压测脚本入库可复现。

## 12. 分期实施计划（Go/No-Go 治理）

### 12.0 阶段总览（总工期 26 周，任一 No-Go 可无责终止）

Phase 0 数据评估+POC (3周) ─Go/NoGo→ Phase 1 MVP单店切口 (6周)
  ─Go/NoGo→ Phase 2 采购闭环+32门店模拟 (8周) ─Go/NoGo→ Phase 3 预测+C端+百万压测 (9周)

### 12.1 Phase 0：数据资产评估与 POC（3周）——反 P1 的制度化

| 周 | 交付物 |
| --- | --- |
| W1 | 数据资产盘点报告（源系统清单/字段映射/单位字典草案） |
| W2 | 《数据质量报告》（按教训一清单9项逐项打分）+ LLM吞吐实测报告（锁定SLO） |
| W3 | POC：1个门店2周真实数据跑通”领料→差异→预警”链路 + Go/No-Go 评审会 |

No-Go 标准示例：关键字段缺失率>20% 且无补充方案；或高价值食材无BOM可建立。此时止步，仅收评估阶段费用（对应 PDF 教训一”评估阶段收费”模式）。

### 12.2 Phase 1：MVP（6周）——单一切口，跑通价值

范围：svc-recipe、svc-inventory、svc-agent-portal、agent-runtime（差异分析Agent）、mcp-fnb-tools、svc-mdm+质量门禁、web-admin+h5-store（扫码）；3家试点门店。 Go 标准：差异计算准确率（对账人工抽检30笔全对）、预警T+1送达率≥99%、试点店长可用性评分≥4/5。

### 12.3 Phase 2：采购闭环+模拟推广（8周）

范围：svc-procurement、svc-store、采购建议Agent（人在环）、32门店模拟数据、全链路压测（第一轮）。 Go 标准：浪费率相对基线降≥10%（月度自动报告）、采购建议采纳率≥30%。

### 12.4 Phase 3：预测+C端+百万压测（9周）

范围：svc-forecast（带数据依赖声明与置信度）、svc-member+小程序点餐助手、语义缓存调优、百万用户全链路压测（§11.5 四场景达标）。 Go 标准：§1.3 业务承诺达成（浪费率降≥15% 或退费条款触发）、压测四场景全过、SLO 燃烧率<2×。

### 12.5 团队与工时（建议）

架构师1（兼）、后端2、前端1、算法/Agent 1、测试1、DevOps 0.5；甲方配合：业务专家0.5、门店试点3家、数据接口人0.5。

## 13. 风险管理（Top10）

| 风险 | 概率 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史数据质量差于预期 | 高 | 高 | Phase 0 门禁+别名映射+人工审核队列预算 |
| CPU推理吞吐不达标 | 中 | 高 | 实测定SLO+缓存+分级+预留外部API接入位 |
| 预测变量（天气/预订）接入受阻 | 中 | 中 | 预测功能依赖声明+降级输出+Phase 3才上 |
| 节点内存紧张 | 中 | 中 | 限额治理+清理闲置负载+HPA |
| 单点故障（2节点集群） | 中 | 中 | 备份恢复演练+服务反亲和+降级预案 |
| 智能体幻觉影响决策 | 中 | 高 | 数字强制工具溯源+Reviewer校验+人在环 |
| 范围蔓延 | 高 | 中 | Go/No-Go+变更评审委员会 |
| 门店扫码执行不到位 | 高 | 中 | PDA/语音补录双通道+扫码率纳入试点考核 |
| 百万并发语义分歧 | 中 | 中 | §1.4 口径写入合同附件 |
| 交付拖延 | 中 | 中 | 双周列车+红黄绿灯+缓冲20% |

## 14. 决策确认记录（V1.1 已锁定）

| # | 决策 | 结论（2026-10-24 甲方确认） |
| --- | --- | --- |
| D1 | “100万”口径采用 §1.4 | ✅采纳 |
| D2 | 技术栈 Java21+SpringBoot3（Undertow+虚拟线程，排除Tomcat）/ Python Litestar+Granian（弃用FastAPI）/ Vue3 前端 | ✅采纳（含修正） |
| D3 | GraphQL网关 | MVP用Spring for GraphQL BFF，Apollo Router Phase 2评估 |
| D4 | 核心切口=高价值食材用量差异监控 | ✅执行 |
| D5 | Phase 0 评估先行（3周） | ✅同意 |
| D6 | 起步数据=模拟数据（≥1亿条入TiDB + Redis集群warmup） | ✅执行 |
| D7 | C端载体 | H5先行，小程序资质另办 |
| D8 | 教学实训包 | Phase 3后可选 |

## 附录A · 引用来源（2026-10 调研）

- Linux Foundation: A2A首年150+组织

- Redis: MCP vs A2A / Google A2A发布

- Credal: What happened to A2A?（2026-03）

- 2026 Agent协议生态图

- LangChain: 多智能体架构选型（2026-01） / LangGraph

- OpenTelemetry GenAI语义约定（2026-05） / spec仓库

- Datadog原生接入OTel GenAI / Greptime: OTel追踪LLM/MCP（2026-05）

- Hive Router高性能联邦网关 / Hot Chocolate Fusion 16.5（2026-07） / GraphQL Federation 2026综述

## 附录B · 标准规范清单

GB/T 8567-2006（软件文档）、GB/T 25000.10（质量模型）、GB/T 22239-2019（等保2.0）、GB/T 35273（个人信息安全）、GB/T 36073（DCMM）、TOGAF 10、ISO/IEC/IEEE 42010、十二要素应用、CNCF全景。